Wiślica, dn. 23.09.2025 r.

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Prowadzone w wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie realizowane w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

- Zamawiający:

Parafia Narodzenia NMP w Wiślicy

ul. Długosza 22,

28-160 Wiślica

Przy udziale:

Świętokrzyska Kancelaria Zamówień Publicznych sp. z o.o. w Kielcach

Telefon: 507 418 544, 664 040 171

e-mail: kancelaria@skzp.com.pl

Strona internetowa: www.skzp.com.pl

- Przedmiot zamówienia:

„Tysiącletnia Wiślica – śladami przeszłości” Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1 - Tysiącletnia Wiślica – śladami przeszłości Przedmiot projektu jest wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych oraz Rejestru Zabytków Archeologicznych Województwa Świętokrzyskiego. Zespół Kościoła Kolegiackiego pw. NNMP, Dzwonnica, Plebania (tzw. Dom Długosza) nr rejestru 85/1-3 z dnia 15.05.2008 r. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2418) „Wiślica - zespół kolegiaty pod wezwaniem NNMP wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko ”zostało uznane za pomnik historii. Kolegiatę ufundował król Kazimierz Wielki (1350 r). Na ołtarzu umieszczono posąg Madonny Łokietkowej z ok. 1300 r. W podziemiach kościoła utworzono rezerwat archeologiczny z unikatową płytą Orantów. Obok kolegiaty znajduje się Dom Długosza ufundowany w roku 1460. Zakres projektu: W ramach projektu przewiduje się 3 zadania: Zadanie 1Prace ratunkowo - konserwatorskie w prezbiterium bazyliki, - Renowacja murów zewnętrznych zakrystii na całej ich długości i szerokości, - Renowacja murów zewnętrznych prezbiterium na szerokości zakrystii oraz do pierwszej przypory za zakrystią łącznie z jej wewnętrzna płaszczyzną od strony zakrystii, - Renowacja murów na całej wysokości aż do okapu, - Uszczelnienie murów zewnętrznych zapobiegające przedostawaniu się wody opadowej do wnętrza murów oraz wnętrza pomieszczeń a także powstawianiu wykwitów solnych na murach wewnątrz pomieszczeń. - „Zszycie” murów zewnętrznych prezbiterium z murami zewnętrznymi zakrystii oraz naprawa spękań powstałych podczas odspojenia się murów zewnętrznych zakrystii od murów zewnętrznych prezbiterium. - Zabezpieczenie zewnętrznych i wewnętrznych spękań murów przy połączeniu ścian zakrystii i prezbiterium. - Renowacja pęknięć naściennych wewnątrz zakrystii. - Renowacja i konserwacja portalu wewnątrz prezbiterium zlokalizowanego wokół przejścia do zakrystii, - Odsolenie wątków kamiennych na ścianie północnej prezbiterium na odcinku pomiędzy portalem wejściowym do zakrystii a cyborium na wys. 2,20 m Zadanie 2 Remont, modernizacja i wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w Bazylice NNMP oraz części Domu Długosza, montaż ogrzewania oraz instalacji fotowoltaicznej -Wymiana instalacji elektrycznej w Bazylice NNMP w Wiślicy, oraz części instalacji w Domu Długosza, - Montaż ogrzewania w Bazylice NNMP oraz Domu Długosza - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,24 kWp na potrzeby Bazyliki oraz o mocy 6,44 kWp na potrzeby Domu Długosza Zadanie 3 Remont organów w Bazylice NNMP w Wiślicy Zakres remontu został określony przy wzięciu pod uwagę prac wykonanych w poprzednich III etapach. W etapie IV przewiduje się dokończenie wszelkich prac technicznych związanych z renowacją i rekonstrukcją sekcji MI i jej szafą oraz prospektem w trybie warsztatowym, a następnie finalny montaż w kościele. Projekt dla ww. zadań przewiduje również nadzór konserwatorski, archeologiczny. 1. Wszystkie prace konserwatorskie mają być wykonane zgodnie z decyzją ŚWKZ w Kielcach, w oparciu o zatwierdzony program prac konserwatorskich, który ma zostać zrealizowany w całości (wszystkie zabiegi i użyte materiał mają być tożsame z wymienionymi w programie). 2. Każdy etap prac będzie kontrolowany przez powołanego przez Inwestora inspektora nadzoru konserwatorskiego i inspektora nadzoru budowlanego. 3. W razie stwierdzenia niezgodności w realizacji założeń konserwatorskich i zatwierdzonego programu, wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawienia zgodnie z pkt.1. - Zakres prac określono w załączniku nr 6 do Zapytania – Dokumentacja projektowa, PFU. - Inwestor opisując przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Nazwy własne są jedynie przykładowe, nie wskazują na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego za pomocą projektu jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych. Przez produkt równoważny Inwestor rozumie produkt o właściwościach jakościowych i funkcjonalnych takich samych, bądź lepszych w stosunku do wymaganych przez zamawiającego. Inwestor zwraca uwagę, aby wykonawca, w przypadku oferowania produktu równoważnego, w sposób wystarczający dowiódł za pomocą wszelkich dostępnych mu dowodów, że jego oferta jest równoważna. Wybór tych dowodów należy do wykonawcy. Inwestor informuje, że w odniesieniu do każdej części zamówienia, w której posługuje się parametrami technicznymi określonymi jednostkowo, dopuszcza złożenie oferty, w której wykonawca oferuje produkt z parametrami technicznymi różniącymi się od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrami technicznymi o 5%. Inwestor opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy (np. Polskich Norm przenoszących normy europejskie), dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Część 2: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Część nr 1 - „Tysiącletnia Wiślica – śladami przeszłości” Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań pn. „Rewitalizacja Domu Długosza wraz z jego otoczeniem”. Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że nadzór inwestorski sprawować będą osoby posiadające uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej oraz inspektora w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Zakres obowiązków Wykonawcy określa ustawa Prawo Budowlane. (tekst jednolity – Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) Inspektor zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego obejmują: - Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej, - Sprawdzanie jakości wykonywanych robót/prac i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, - Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, - Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego/instalacji i przekazywanie go do użytkowania, Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, - Czynności związane z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych; - Uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót budowy oraz wszystkich istniejących dokumentów, o których mowa w kontrakcie na wykonanie robót. Ponadto Zamawiający zleca inspektorowi następujące zadania: - wydawanie kierownikowi budowy poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących: - usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, - wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych. - przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. - żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. - wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem albo z pozwoleniem na budowę. Obowiązkiem inspektora nadzoru będzie: - wizytowanie budowy/ów wraz z przesłaniem tygodniowego raportu oraz uczestniczenie w minimum jeden raz na dwa tygodnie w radach budowy; - obecność na budowach na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego; - dokumentowanie wizyt wpisem do dziennika budowy, - udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót. Inspektor nadzoru inwestorskiego, jako osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne, jest odpowiedzialny za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej z należytą starannością w wykonywaniu pracy oraz za właściwą organizację pracy, jej bezpieczeństwo i jakość. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zamówienia Inspektor wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości nadzoru osobie trzeciej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. W ramach zamówienia zostaną zawarte oddzielne umowy na każdą z części.

- Kody CPV:

Część 1:

45000000-7 Roboty budowlane

45112400-9 Roboty wykopaliskowe

71500000-3 Usługi związane z budownictwem

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 Roboty Instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Część nr 2:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części opisane w ust. 1.

Wykonawca, który złoży ofertę na Część nr 1 nie może złożyć oferty na Część nr 2. Wykonawca, który złoży ofertę na Część nr 2 nie może złożyć oferty na Część nr 1. Złożenie oferty na Część nr 1 oraz Część nr 2 będzie skutkowało odrzuceniem oferty ze wszystkich części.

- Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2026r.

- Miejsce realizacji zamówienia:

Parafia Narodzenia NMP w Wiślicy

ul. Długosza 22,

28-160 Wiślica

- Gwarancja i rękojmia:

Wymagane terminy - rękojmi wynosi 60 miesięcy i gwarancji jakości minimum 36 miesięcy.

Okres rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego zakończenia robót i biegną równocześnie

- Kryteria wyboru oferty:

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych rabatów i upustów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia.

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

- Kryterium oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Część 1

- cena brutto - 40% (C)

- doświadczenie kierownika budowy – 15 % (DKB)

- doświadczenie kierownika prac konserwatorskich – 15 % (DKB)

- doświadczenie członków zespołu – 20 % (DZ)

- wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości - 10 % (G)

Sposób oceny:

Cena

C min.

C=  ----------------  x 40 %                            gdzie: 1 % - 1 punkt

C o

gdzie:

C	-  ilość punktów oferty ocenianej

C min. -  cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C o	-  cena oferty ocenianej

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Doświadczenie kierownika budowy

Ocena w tym kryterium zostanie dokonana następująco:

Osoba posiadająca kwalifikacje zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w pkt. 9 postępowania zakupowego oraz doświadczenie zawodowe – rozumiane jako pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót przy pracach na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie konserwatora

•	5 letnie doświadczenie  – 0 pkt

•	6 letnie doświadczenie  – 5 pkt

•	7 letnie doświadczenie  – 10 pkt

•	8 letnie doświadczenie i więcej  – 15 pkt

Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich

Osoba posiadająca kwalifikacje zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w pkt. 9 postępowania zakupowego oraz doświadczenie w pracach konserwatorskich przy obiektach zabytkowych

•	10 letnie doświadczenie  – 0 pkt

•	11 letnie doświadczenie  – 5 pkt

•	12 letnie doświadczenie  – 10 pkt

•	13 letnie doświadczenie i więcej  – 15 pkt

Doświadczenie członków zespołu

Jedna z osób wchodzących w skład zespołu posiadająca kwalifikacje zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w pkt. 9 postępowania zakupowego oraz doświadczenie przy konserwacji dzieł sztuki na obiektach zabytkowych

•	10 letnie doświadczenie  – 0 pkt

•	11 letnie doświadczenie  – 5 pkt

•	12 letnie doświadczenie  – 10 pkt

•	13 letnie doświadczenie  – 15 pkt

•	14 letnie doświadczenie i więcej – 20 pkt

Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia

Za udzielenie gwarancji jakości na okres:

poniżej 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona

- 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt

- 48 miesięcy, wykonawca otrzyma – 5 pkt

- 60 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 pkt

Informację należy podać w formularzu ofertowym

W przypadku nieokreślenia okresu gwarancji przyjmuje się okres 36 miesięcy.

Część 2

- cena brutto - 100% (C)

Sposób oceny:

Cena

C min.

C=  ----------------  x 100 %                            gdzie: 1 % - 1 punkt

C o

gdzie:

C	-  ilość punktów oferty ocenianej

C min. -  cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C o	-  cena oferty ocenianej

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie prawnie dozwolonym.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zapytania

  - Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty  o takich samych cenach, wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Inne istotne warunki zamówienia:

- Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia: - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Dla części 1: - wykonanych robót. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał (zakończył): - jedną robotę budowlaną (wykonaną w ramach jednej umowy/kontraktu) polegającą na odbudowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji lub remoncie lub renowacji budynku zabytkowego lub podlegającego ochronie konserwatora zabytków. Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosi minimum 300 000,00 zł brutto Przez wykonaną robotę Zamawiający rozumie zakończone zadanie inwestycyjne. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty. - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: - Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń stosownie do wymogu art. 42 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane oraz spełniający wymagania o których mowa w art. 37a i 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy powinna posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe – rozumiane jako pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót przy pracach na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie konserwatora. - Kierownik prac konserwatorskich posiadającym wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, co najmniej 10 letnie doświadczenie w pracach konserwatorskich przy obiektach zabytkowych - Trzema osobami posiadającymi dyplom konserwatorów dzieł sztuki ze specjalizacjami z konserwacji rzeźby lub konserwacji malarstwa oraz co najmniej 10 letnie doświadczenie przy konserwacji dzieł sztuki na obiektach zabytkowych. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji osób wskazanych w warunku. Wykonawca musi wykazać 5 różnych osób. Dla części 2: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: - Inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej. Doświadczenie to winno obejmować nadzór lub kierowanie budową jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy na co najmniej dwóch (od rozpoczęcia do zakończenia) budowach związanych z odbudową lub przebudową lub rozbudową lub modernizacją lub remontem lub renowacją budynku zabytkowego lub podlegającego ochronie konserwatora zabytków. - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty przesłane drogą pocztową będą rozpatrywane wyłącznie wtedy gdy wpłyną do siedziby Zamawiającego w określonym terminie. - Wzór umowy jest częścią zapytania ofertowego i stanowi informację na jakich warunkach Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zostanie wybrany. - Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

9.  Sposób przygotowania oferty.

- Oferta musi zawierać:

- Ofertę cenową, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do Zapytania;

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zapytania;

- Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

- Wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku złącznik nr  4

- Wykaz wykonanych robót potwierdzających spełnienie warunku załącznik nr 5

- Dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

- Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a liczba stron wpisana do formularza oferty. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, które nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

3) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części opisane w pkt 2.

Wykonawca, który złoży ofertę na część 1nie może złożyć oferty na część 2.

Wykonawca, który złoży ofertę na część 2 nie może złożyć oferty na część 1.

Złożenie oferty na część 1 oraz część 2 będzie skutkowało odrzuceniem oferty na wszystkie zadania.

- Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

Drogą pocztową lub osobiście na adres:

Parafia Narodzenia NMP w Wiślicy

ul. Długosza 22,

28-160 Wiślica

w zamkniętej kopercie opisanej: Oferta cenowa na „Tysiącletnia Wiślica – śladami przeszłości”

Oferty należy składać do dnia 24.10.2025 r., do godz. 11:00, (decyduje data wpływu)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Dotyczy części 1

- Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone

- o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji .

Dotycz części 2

- Dla części 2 zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

- Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Tomasz Meus - tel. 664 040 171

Krzysztof Pawlik – tel. 507 418 544

12.   Załączniki:

- Załącznik nr 1a – Wzór umowy część 1

- Załącznik nr 1b – Wzór umowy część 2

- Załącznik nr 2 – Oferta cenowa

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

- Załącznik nr 4 – Wykaz osób

- Załącznik nr 5 – Wykaz robót

- Załącznik nr 6 – Dokumentacja